PLAN MAESTRO

Plataforma Educativa con IA

Spec-Driven Development · Arquitectura · IA propia · Agentes · Roadmap

Propósito Documento maestro para Claude Code. Define visión, arquitectura, stack, IA autoalojada, RAG, agentes, fases, seguridad, pruebas y criterios de aceptación. Debe utilizarse como fuente de verdad junto con las specs y ADR del repositorio.

| Elemento | Decisión |
| --- | --- |
| Producto | Plataforma de gestión y producción pedagógica asistida por IA |
| Mercado inicial | Docentes e instituciones educativas, con enfoque inicial en Colombia |
| Arquitectura | Monolito modular para producto + AI Engine independiente |
| IA | Modelos open-weight autoalojados + RAG + tools + memoria pedagógica |
| Desarrollo | Spec-Driven Development con Claude Code y agentes especializados |
| Principio | La IA asiste; el docente conserva el control pedagógico |

# 1. Visión del producto

No construir otro chatbot que genera talleres. Construir un sistema donde la IA trabaja dentro de una estructura pedagógica persistente.

CURRÍCULO

↓

PLANIFICACIÓN

↓

UNIDAD → TEMA → OBJETIVO

↓

ACTIVIDAD / MATERIAL

↓

EVALUACIÓN → RESULTADOS

↓

DIFICULTADES → REFUERZO → NUEVA EVALUACIÓN

## 1.1 Problema

IA genérica produce materiales aislados y depende de prompts libres.

El docente pierde tiempo organizando, corrigiendo, adaptando y archivando materiales.

Se pierde alineación con currículo y planificación real.

Hay poca trazabilidad entre planificar, enseñar, evaluar y reforzar.

La diferenciación suele hacerse manualmente.

## 1.2 Propuesta

Contexto pedagógico persistente.

Generación mediante blueprints, no solo prompts.

Currículo recuperable mediante RAG.

Memoria pedagógica de grupos y materiales.

Evaluación conectada con objetivos y resultados.

Versiones diferenciadas vinculadas al original.

Exportación DOCX/PDF.

Recomendaciones de próximos pasos con decisión final del docente.

# 2. Principios rectores

Teacher-in-control: la IA propone; el docente revisa y decide.

Structured generation: cada generador importante usa un blueprint.

Traceability first: todo recurso conserva su contexto.

Server is source of truth: permisos, resultados y estados críticos no dependen del cliente.

AI is a subsystem: el producto no depende de un único proveedor.

Open-model first: producción debe poder funcionar con modelos open-weight.

Provider abstraction: cambiar modelo/proveedor sin reescribir el dominio.

Privacy by design: minimizar datos personales y sensibles.

No diagnosis: la IA no diagnostica estudiantes.

Evidence over hallucination: recuperar fuentes antes de afirmar contenido curricular.

Human-readable outputs: documentos listos para uso docente.

Incremental architecture: evitar microservicios prematuros.

# 3. Stack tecnológico

| Capa | Tecnología | Uso |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js + TypeScript | Aplicación web/App Router |
| UI | Tailwind + shadcn/ui | Sistema visual |
| Iconos | React Icons | Iconografía |
| Estado | Zustand | UI/filtros/selección; no fuente de verdad |
| Formularios | React Hook Form | Formularios |
| Toasts | Sileo | Notificaciones |
| Auth | NextAuth | Autenticación/sesiones |
| DB | PostgreSQL | Fuente transaccional |
| ORM | Prisma | Persistencia/migraciones |
| Multimedia | Cloudinary | Imágenes/recursos |
| Email | Nodemailer | Correos |
| Push | Firebase FCM | Notificaciones |
| AI API | FastAPI + Python | AI Engine |
| Inferencia | vLLM | Producción GPU |
| IA local | Ollama | Desarrollo |
| LLM | Open-weight, elegido por benchmark | Generación |
| Vector DB | Qdrant | RAG/búsqueda |
| Embeddings | Modelo open-source multilingüe | Vectores |
| Reranker | Modelo open-source | Reordenamiento |
| Jobs | Redis + workers | Procesamiento asíncrono |
| Documentos | DOCX + PDF | Material imprimible |
| Tests | Vitest + Playwright | Unit/E2E |
| CI/CD | GitHub Actions | Calidad/despliegue |
| Infra | Docker | Reproducibilidad |

# 4. Arquitectura

El producto principal será un monolito modular. El AI Engine será independiente por necesidades de Python, GPU, inferencia y escalamiento.

┌─────────────────────┐

│      Next.js Web     │

│ UI + App Router/API  │

└──────────┬──────────┘

│

┌──────────▼──────────┐

│  Application Core   │

│ Auth · Curriculum   │

│ Planning · Groups   │

│ Library · Assessment│

│ Documents · Analytics│

└──────┬────────┬──────┘

│        │

PostgreSQL   Cloudinary

+ Prisma

│

▼

┌───────────────┐

│   AI Gateway  │

│    FastAPI    │

└───────┬───────┘

│

┌────────────┼─────────────┐

▼            ▼             ▼

vLLM         Qdrant       Workers

│            │

▼            ▼

Open-weight LLM  RAG/Hybrid

# 5. Estructura del repositorio

educational-ai-platform/

├── app/ (public, auth, dashboard, curriculum, planning, library, assessments, students, institutions, api)

├── components/

├── modules/ (auth, institutions, teachers, groups, students, curriculum, planning, resources,

│             assessments, analytics, documents, notifications, audit)

├── lib/ (db, auth, permissions, storage, documents, validation, observability)

├── prisma/

├── docs/ (specs, adr, architecture, curriculum, ai, security, testing)

├── tests/

├── .claude/

├── AGENTS.md

├── CLAUDE.md

└── README.md

ai-engine/

├── app/ (api, domain, retrieval, generation, tools, validation, providers, workers)

├── tests/

├── prompts/

├── configs/

├── Dockerfile

└── README.md

# 6. Modelo de dominio

Institution

├── Campus

├── Membership

└── Teacher

├── Subject

└── Group

├── Student

└── LearningSupportProfile

Curriculum

├── Area

├── Grade

├── Standard

├── DBA

├── Guideline

└── SourceDocument

AcademicPeriod

└── Unit

└── Topic

├── Objective

├── Competency

├── Lesson

├── Resource

├── Assessment

└── LearningEvidence

Resource

├── Version

├── Blueprint

├── CurriculumLink

├── DifferentiatedVersion

└── Document

# 7. AI Engine

Teacher request

↓

AI Gateway

↓

Load context

┌────┼───────────────┬──────────────┐

▼    ▼               ▼              ▼

DB  Curriculum      Qdrant       Pedagogical Memory

└────┴───────────────┴──────────────┘

↓

Context builder

↓

LLM / Tool calling

↓

Structured output

↓

Pedagogical Validator

┌──────┴──────┐

▼             ▼

valid        invalid

│             │

▼             ▼

Save       repair/regenerate

│

▼

Document generator

## 7.1 Provider abstraction

AIProvider

├── generate()

├── stream()

├── embed()

└── rerank()

LocalVLLMProvider

OptionalExternalProvider

MockAIProvider

El proveedor local es el camino principal. Un proveedor externo puede existir como fallback o benchmark, pero nunca debe quedar acoplado al dominio.

# 8. Curriculum Engine + RAG

Fuente oficial/autorizada

↓

Ingesta → extracción → limpieza → chunking

↓

Metadata + embeddings

↓

Qdrant

↓

Hybrid retrieval → reranking

↓

Context package

↓

LLM

Guardar fuente, título, versión, fecha y referencia.

Filtrar por área, grado y metadata relevante.

Separar fuentes oficiales de contenido generado por usuarios.

No presentar inferencias del modelo como citas oficiales.

Versionar el conocimiento curricular.

# 9. Generación estructurada

ResourceBlueprint

├── subject

├── grade

├── group

├── period / unit / topic

├── objective

├── competencies

├── standards / dba

├── resourceType

├── duration

├── difficulty

├── questionCount

└── cognitiveDistribution

Clase/guía docente

Taller

Quiz

Examen

Actividad didáctica

Lectura

Rúbrica

Clave de respuestas

Refuerzo

Guion de presentación

# 10. Memoria pedagógica

Teacher

↓ Group

↓ Academic period

↓ Unit

↓ Topic

↓ Lessons

↓ Resources

↓ Assessments

↓ Results

↓ Difficulties

↓ Reinforcement

La memoria será una combinación de relaciones estructuradas en PostgreSQL y recuperación semántica de materiales relevantes; no un historial textual indiscriminado.

# 11. Diferenciación

Original Resource

├── Standard Version

├── Support Version

└── Enrichment Version

Instrucciones cortas

Actividad segmentada

Apoyo visual

Pasos numerados

Carga textual reducida

Tiempo adicional definido por el docente

Mayor complejidad para enriquecimiento

El MVP debe usar perfiles de apoyo pedagógico. La IA no diagnostica condiciones clínicas. Si se manejan datos de salud o diagnósticos, deberán existir controles reforzados de privacidad, acceso, finalidad y autorización.

# 12. Assessment Engine

AssessmentBlueprint

├── totalQuestions

├── questionTypes

├── points

├── difficultyDistribution

├── cognitiveLevels

├── competencies

├── objectives

└── standards / dba

Preguntas estructuradas

Validación de respuestas

Distribución de dificultad

Rúbricas

Resultados por estudiante/grupo

Detección de dificultades

Generación de refuerzo bajo aprobación docente

# 13. Agentes Claude Code

| Agente | Responsabilidad |
| --- | --- |
| architect | Arquitectura, ADR y límites de módulos |
| product | Specs, casos de uso y aceptación |
| domain | Dominio, reglas y edge cases |
| frontend | UI, componentes y UX |
| backend | Servicios, APIs, validación y transacciones |
| database | Prisma, PostgreSQL, índices y migraciones |
| auth-security | Auth, RBAC, tenancy, seguridad |
| ai-engine | FastAPI, vLLM, providers, tools y contratos |
| rag | Ingesta, embeddings, Qdrant, retrieval, reranking |
| curriculum | Modelo curricular y fuentes |
| assessment | Blueprints, preguntas, rúbricas y resultados |
| documents | DOCX/PDF y plantillas |
| privacy | Minimización, retención y datos sensibles |
| qa | Tests, regresión y E2E |
| devops | Docker, CI/CD, observabilidad y backups |
| reviewer | Verificación contra spec y arquitectura |

# 14. Spec-Driven Development

IDEA → SPEC → ACCEPTANCE CRITERIA → ADR

→ TASKS → AGENT → IMPLEMENTATION

→ TESTS → REVIEW → SPEC VALIDATION

→ DOCUMENTATION → COMMIT

No implementar features importantes sin spec mínima.

Cada feature declara objetivo, actores, reglas, entradas, salidas, errores y aceptación.

Cada cambio arquitectónico relevante tiene ADR.

Tests forman parte de la feature.

Reviewer valida cumplimiento de spec, no solo compilación.

# 15. Archivos de control

.claude/

├── agents/

├── skills/

├── commands/

└── settings.json

docs/

├── specs/

├── adr/

├── architecture/

├── curriculum/

├── ai/

├── security/

└── testing/

AGENTS.md

CLAUDE.md

AGENTS.md contiene reglas globales. CLAUDE.md resume arquitectura, comandos, convenciones, límites y workflow. Las specs y ADR son la fuente de verdad por feature.

# 16. Roadmap

| Fase | Objetivo |
| --- | --- |
| 0 · Discovery | Validar con docentes y benchmark de modelos/casos reales. |
| 1 · Foundation | Next.js, DB, Prisma, Auth, estructura, testing y CI. |
| 2 · Identity | Instituciones, docentes, grupos, roles y aislamiento. |
| 3 · Curriculum | Fuentes, estándares/DBA, versionado y primer RAG. |
| 4 · Planning | Periodos, unidades, temas, objetivos y secuencias. |
| 5 · AI Engine | FastAPI, provider abstraction, Ollama, vLLM y structured output. |
| 6 · Generation | Talleres, clases, actividades, quizzes, exámenes y biblioteca. |
| 7 · Documents | DOCX/PDF, plantillas, versiones y claves. |
| 8 · Assessment | Blueprints, preguntas, resultados y analítica. |
| 9 · Memory | Historial, dificultades y recomendaciones. |
| 10 · Differentiation | Perfiles de apoyo y versiones diferenciadas. |
| 11 · Institutional | Coordinación, biblioteca compartida y analytics. |
| 12 · Scale | Fine-tuning experimental, optimización GPU y escalamiento. |

# 17. MVP

DOCENTE

↓ PERFIL → ASIGNATURAS → GRUPOS

↓ PLANIFICACIÓN → TEMA

↓ BLUEPRINT

↓ IA

↓ TALLER / QUIZ / CLASE / EVALUACIÓN

↓ DOCX / PDF

↓ BIBLIOTECA

Milestone MVP Un docente crea un grupo, selecciona asignatura y tema, vincula contexto curricular, configura un blueprint, genera un recurso con IA, lo revisa, lo exporta a DOCX/PDF y lo recupera después con toda su trazabilidad.

# 18. Seguridad y privacidad

RBAC server-side

Aislamiento por institución

Ownership validation

Auditoría

Secretos fuera del repositorio

Rate limiting de IA

Protección contra prompt injection

Separación de instrucciones y contenido recuperado

No enviar datos innecesarios al modelo

No usar datos clínicos como requisito del MVP

Retención/eliminación

Backups

Logs sin datos sensibles

# 19. Seguridad de RAG y agentes

Documentos recuperados son datos, no instrucciones privilegiadas.

Tool calling usa allowlist explícita.

Cada tool valida autorización independientemente del LLM.

No permitir SQL arbitrario generado por el modelo.

Registrar tool calls críticos.

Validar salidas con schemas antes de persistir.

# 20. Observabilidad y evaluación de IA

Latencia

Tiempo de retrieval

Documentos recuperados

Errores de schema

Regeneraciones

Fallos de tools

Feedback docente

Calidad documental

Tasa de aceptación/edición

Crear un benchmark versionado de casos reales. Cambios de modelo, prompt o retrieval deben poder compararse contra ese conjunto.

# 21. No construir inicialmente

Entrenar un LLM desde cero

App móvil nativa antes de validar web

Microservicios para todo

Diagnóstico clínico

Red social educativa

Marketplace

3D/AR

Automatización total de decisiones pedagógicas

Dependencia rígida de un proveedor externo

Chatbot genérico sin dominio

# 22. Criterios de aceptación globales

Compila y pasa lint/typecheck/tests.

Features críticas tienen unit/integration/E2E.

No existe acceso cruzado entre instituciones.

Todo recurso conserva contexto pedagógico.

IA devuelve estructuras validadas antes de persistir.

RAG conserva fuentes y metadata.

El modelo puede cambiarse sin modificar el dominio.

DOCX/PDF son utilizables e imprimibles.

El docente puede revisar antes de finalizar.

El sistema puede operar con proveedor local.

Decisiones arquitectónicas están documentadas.

# 23. Definition of Done

Spec aprobada

Criterios cubiertos

Código implementado

Permisos server-side

Tests agregados

Lint/typecheck/build sin errores

Docs actualizados

ADR actualizado cuando corresponda

Revisión del agente reviewer

Sin TODO críticos ocultos

# 24. Arquitectura objetivo

EDUCATIONAL PLATFORM

│

┌──────────────┴──────────────┐

▼                             ▼

PRODUCT PLATFORM                AI PLATFORM

Next.js                    FastAPI / Python

│                             │

PostgreSQL/Prisma              Model Gateway

Cloudinary                     ┌─────┼─────┐

Redis                           ▼     ▼     ▼

vLLM  Qdrant Workers

│     │

└──┬──┘

▼

PEDAGOGICAL INTELLIGENCE

│

┌──────────────────┼──────────────────┐

▼                  ▼                  ▼

Curriculum           Memory           Assessment

└──────────────────┼──────────────────┘

▼

Recommendation

▼

Teacher Control

# 25. Resultado esperado

La plataforma debe evolucionar desde una herramienta de generación de materiales hacia un sistema de inteligencia pedagógica: comprende contexto curricular, conserva memoria del trabajo docente, genera recursos estructurados, permite evaluar, identifica necesidades de refuerzo y ayuda a planificar los siguientes pasos.

Regla estratégica No competir solamente por quién genera el mejor documento. El activo central debe ser el contexto pedagógico estructurado, la trazabilidad, la memoria, la evaluación y el motor de inteligencia que conecta todo el ciclo.

# 26. Instrucción maestra para Claude Code

Usar este documento como referencia maestra de producto y arquitectura. Antes de implementar una funcionalidad relevante, crear o actualizar su spec, definir criterios de aceptación, identificar el módulo responsable y seleccionar el agente adecuado. No introducir tecnologías nuevas sin justificar la decisión. Mantener el producto como monolito modular y el AI Engine como servicio separado. Priorizar seguridad, trazabilidad, pruebas y mantenibilidad sobre velocidad de implementación.